Приложение №1

к Постановлению

МА МО пос. Комарово

от 25.12.2024 . №51

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО

«Благоустройство территории муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2025 год и

плановый период 2026-2027 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы (далее-«Программа») |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово |
| Ответственный исполнитель Программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово. |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: -создание благоприятных условий для проживания жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово Задачи: -создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства территории муниципального образования; -организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства -осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества -осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования -обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1.Количество выполненных мероприятий по отношению к запланированному количеству мероприятий по всем задачам программы - 100% 2. Количество средств, затраченных на одного жителя -20 169,40 руб. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2025 год и плановый период 2026-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств Местного бюджета муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга: -2025 год составит 32 273,5 тыс. рублей; -2026 год составит 32 658,5 тыс. рублей -2027 год составит 31 567,3 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: -создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования; - воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства). |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга |

Основные меры правового регулирования муниципальной программы

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; Федеральным Законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципальными правовыми актами Муниципального совета и Местной администрации МО поселок Комарово.

Цели и задачи программы

Цель программы:

-создание благоприятных условий для проживания жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово.

Задачи программы:

-создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства территории муниципального образования;

-организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства;

-осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества;

-осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования

-обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами;

-улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травматизма населения;

-обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами;

- создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений.

Ожидаемые конечные результаты Программы

Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить:

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования;

- воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства)- обеспечение технической защиты объектов социальной сферы, и объектов с массовым пребыванием граждан.

Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы 2025 год и плановый период 2026–2027 годы.

Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы, объемов финансирования и исполнения представлен в приложении № 1.

Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово.

Общий объем финансирования Программы:

-2025 год составит 32 273 500,00 рублей;

-2026 год составит 32 658 500,00 рублей;

-2027 год составит 31 567 300,00 рублей.

# Приложение № 1 к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2025 и плановый период 2026-2027 годы

| № п./п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты |  | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мероприятий (кол-во) | Кол-во уч./шт./адресов |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| 1 | Приобретение, установка и содержание, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования (5 шт.-скамеек, 5шт.- урн.), ремонт стенда «Герои СССР» на Привокзальной улице | 1 | 10 | Глава МА | II-III квартал | 500,0 | II-III квартал | 100,0 | II-III квартал | 150,0 |
| 2 | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях по адресу (в соответствии с адресной программой) | 1 | 1 | Глава МА | II-III квартал | 0,0 | II-III квартал | 0,0 | II-III квартал | 600,0 |
| 3 | Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях ЗНОП МЗ 38-111-1, 38-111-2, 38-111-3, 38-111-4, 38-111-5, 38-111-6, 38-111-7, 38-111-8, 38-111-9, 38-111-10, 38-111-11в том числе: | 1 | 11 | Глава МА | I-IV квартал | 6 871,4 | I-IV квартал | 5 168,0 | I-IV квартал | 5 374,2 |
| 3.1 | выполнение работ по содержанию территорий ЗНОП МЗ (согласно смете и КБО) | 1 | 9 | Глава МА | I-IV квартал | 5 132,4 | I-IV квартал | 5 168,0 | I-IV квартал | 5 374,2 |
| 3.2 | текущий ремонт покрытия существующих пешеходных дорожек из тротуарной плитки сквера ЗНОП-38-111-3 местного значения по адресу: Санкт-Петербург, пос. Комарово, сквер б/н юго-восточнее пересечения Школьной ул. и Озерной ул. (согласно смете) и тех. надзор | 1 | 1 | Глава МА | I-IV квартал | 1 669,0 | I-IV квартал | 0,0 | I-IV квартал | 0,0 |
| 3.3 | приобретение и установка элемента вертикального озеленения | 1 | 1 | Глава МА | I-IV квартал | 70,0 | I-IV квартал | 0,0 | I-IV квартал | 0,0 |
| 4 | Размещение элементов озеленения на внутриквартальных территориях, (разбивка цветников и клумб) | 1 | 12 | Глава МА | II-III квартал | 3 017,0 | II-III квартал | 3 135,0 | II-III квартал | 3 257,3 |
| 5 | Организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), прочистка мелколесья, реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения 38-111-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 3 | 11 | Глава МА | I-IV квартал | 5 635,0 | I-IV квартал | 1 251,0 | I-IV квартал | 1 299,8 |
| 5.1 | Выполнение работ по сносу аварийных деревьев | 1 | 9 | Глава МА | I-IV квартал | 1 429,4 | I-IV квартал | 0,0 | I-IV квартал | 0,0 |
| 5.2 | Выполнение работ по прочистке зеленых насаждений общего пользования местного значения (ЗНОП МЗ) от мелколесья | 1 | 1 | Глава МА | I-IV квартал | 3 001,7 | I-IV квартал | 0,0 | I-IV квартал | 0,0 |
| 5.3 | Выполнение работ по компенсационному озеленению | 1 | 1 | Глава МА | I-IV квартал | 1 203,9 | I-IV квартал | 1 251,0 | I-IV квартал | 1 299,8 |
| 6 | Установка праздничного оборудования и праздничной атрибутики на территории поселка, оплата их эксплуатации. Оплата электроэнергии, подсоединение, отключение к эл. линиям, монтаж-демонтаж елки, консолей, растяжек, хранение | 3 | 4 461 | Глава МА | I-IV квартал | 5 303,0 | I-IV квартал | 5 510,3 | I-IV квартал | 5 725,2 |
| 7 | Выполнение работ по замене оборудования на территории сквера ЗНОП МЗ по адресу: сквер б/н южнее д. 39а по 2-й Дачной ул 38-111-2 | 1 | 1 | Глава МА | II- IV квартал | 3 345,8 | II- IV квартал | 12 688,2 | II- IV квартал | 3 145,2 |
| 8 | Содержание спортивных, детских площадок, в том числе стадион | 1 | 9 | Глава МА | I-IV квартал | 1 779,5 | I-IV квартал | 1 849,1 | I-IV квартал | 1 921,2 |
| 9 | Выполнение работ по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества Братская могила воинов погибших в годы ВОВ 1941-1945 по адресу: пос. Комарово, Ленинградская ул. | 1 | 1 | Глава МА | I-IV квартал | 80,0 | I-IV квартал | 83,1 | I-IV квартал | 86,3 |
| 10 | Выполнение работ по проектированию благоустройства сквера ЗНОП 38-111-1 сквер б/н северо-западнее пересечения 2-й Дачной ул. и 3-й аллеи и тех. надзор | 1 | 1 | Глава МА | I-IV квартал | 590,6 | I-IV квартал | 0,0 | I-IV квартал | 0,0 |
| 11 | Размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта по адресу: кад. квартал№ 78:38:0022343 у проезда без названия, вблизи (севернее) сквера Архитектора Никонова(ЗНОП 38-111-11) на пересечении Привокзальной ул.и 4-й Дачной ул. и тех. надзор | 1 | 1 | Глава МА | I-IV квартал | 927,7 | I-IV квартал | 0,0 | I-IV квартал | 0,0 |
| 12 | Ремонт и замена оборудования спортивной площадки (стадион) по адресу: посёлок Комарово, Ленинградская улица, участок 1, | 1 | 1 | Глава МА | II-IV квартал | 0,0 | II-IV квартал | 880,3 | II-IV квартал | 0,0 |
| 13 | Ремонт спортивных, детских площадок, монтаж и демонтаж детской зимней горки | 1 | 9 | Глава МА | II-IV квартал | 1 918,5 | II-IV квартал | 1 993,5 | II-IV квартал | 2 071,2 |
| 14 | Выполнение работ по благоустройству сквера ЗНОП 38-111, б/н северо-восточнее пересечения Цветочной ул. и 5-й Дачной ул. п. Комарово и тех. надзор | 1 | 1 | Глава МА | II-IV квартал | 2 305,0 | II-IV квартал | 0,0 | II-IV квартал | 0,0 |
| 16 | Выполнение работ по замене оборудования в сквере по адресу: сквер б/н юго-восточнее пересечения Школьной ул. и Озёрной ул. | 1 | 1 | Глава МА | II-IV квартал | 0,0 | II-IV квартал | 0,0 | II-IV квартал | 7 936,9 |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 20 | 4 539 |  |  | 32 273,5 |  | 32 658,5 |  | 31 567,3 |