Приложение №1

к Постановлению

МА МО пос. Комарово

от .29.02.2024 № 4

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО

«Благоустройство территории муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2024 год и

плановый период 2025-2026 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы (далее-«Программа») |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово |
| Ответственный исполнитель Программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово. |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: -создание благоприятных условий для проживания жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово Задачи: -создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства территории муниципального образования; -организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства -осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества -осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования -обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1.Количество выполненных мероприятий по отношению к запланированному количеству мероприятий по всем задачам программы - 100% 2. Количество средств, затраченных на одного жителя -20 169,40 руб. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2024 год и плановый период 2025-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств Местного бюджета муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга: -2024 год составит 34 969,9 тыс. рублей; -2025 год составит 29 647,4 тыс. рублей -2026 год составит 28 134,1 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: -создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования; - воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства). |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга |

Основные меры правового регулирования муниципальной программы

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ; Федеральным Законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципальными правовыми актами Муниципального совета и Местной администрации МО поселок Комарово.

Цели и задачи программы

Цель программы:

-создание благоприятных условий для проживания жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово.

Задачи программы:

-создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства территории муниципального образования;

-организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства;

-осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества;

-осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования

-обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами;

-улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травматизма населения;

-обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми комплексами;

- создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений.

Ожидаемые конечные результаты Программы

Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить:

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования;

- воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства)- обеспечение технической защиты объектов социальной сферы, и объектов с массовым пребыванием граждан.

Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы 2024 год и плановый период 2025- 2026 годы.

Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы, объемов финансирования и исполнения представлен в приложении № 1.

Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово.

Общий объем финансирования Программы:

-2024 год составит 34 969 900,00 рублей;

-2025 год составит 29 647 400,00 рублей;

-2026 год составит 23 134 100,00 рублей.

# Приложение № 1 к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2024 и плановый период 2025-2026 годы

| № п./п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты |  | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мероприятий (кол-во) | Кол-во уч./шт./адресов |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  |
| 1 | Приобретение, установка и содержание, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования (5 шт.-скамеек, 5шт.- урн.) | 1 | 10 | Глава МА | II-III квартал | 150,0 | II-III квартал | 100,0 | II-III квартал | 150,0 |
| 2 | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях по адресу: участок ул. Кудринской между ул. Осипенко и ул. Сосновой. Услуги по проведению технадзора | 1 | 1 | Глава МА | II-III квартал | 596,0 | II-III квартал | 0,0 | II-III квартал | 0,0 |
| 3 | Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях ЗНОП МЗ 38-111-1, 38-111-2, 38-111-3, 38-111-4, 38-111-5, 38-111-6, 38-111-7, 38-111-8, 38-111-9, 38-111-10, 38-111-11 | 1 | 11 | Глава МА | I-IV квартал | 3 770,9 | I-IV квартал | 5 168,0 | I-IV квартал | 5 374,2 |
| 4 | Размещение элементов озеленения на внутриквартальных территориях, (разбивка цветников и клумб) | 1 | 12 | Глава МА | II-III квартал | 2 718,8 | II-III квартал | 3 348,5 | II-III квартал | 4 350,0 |
| 5 | Организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения 38-111-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 2 | 29 | Глава МА | I-IV квартал | 2 927,6 | I-IV квартал | 4 000,0 | I-IV квартал | 4 159,6 |
| 6 | Установка праздничного оборудования и праздничной атрибутики на территории поселка, оплата их эксплуатации. Оплата электроэнергии, подсоединение, отключение к эл. линиям, монтаж-демонтаж елки, консолей, растяжек, хранение | 3 | 4 461 | Глава МА | I-IV квартал | 2 015,9 | I-IV квартал | 4 500,0 | I-IV квартал | 4 620,5 |
| 7 | Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: Цветочная ул., д.23-25 (технический надзор) | 1 | 1 | Глава МА | II- IV квартал | 5 272,7 | II- IV квартал | 0,0 | II- IV квартал | 0,0 |
| 8 | Содержание спортивных, детских площадок, в том числе стадион. | 1 | 6 | Глава МА | I-IV квартал | 4 168,7 | I-IV квартал | 7 965,3 | I-IV квартал | 7 455,3 |
| 9 | Выполнение работ по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества Братская могила воинов погибших в годы ВОВ 1941-1945 по адресу: пос. Комарово, Ленинградская ул. | 1 | 1 | Глава МА | I-IV квартал | 62,7 | I-IV квартал | 65,6 | I-IV квартал | 68,2 |
| 10 | Выполнение работ по проектированию благоустройства сквера ЗНОП 38-111-6 сквер б/н северо-восточнее пересечения Цветочной ул. и 5-й Дачной ул. (пос. Комарово) | 1 | 1 | Глава МА | I-IV квартал | 265,0 | I-IV квартал | 0,0 | I-IV квартал | 0,0 |
| 11 | Выполнение работ по проектированию парковки по адресу пос. Комарово, у проезда без названия, вблизи (севернее) сквера Архитектора Никонова (ЗНОП 38-111-11) на пересечении Привокзальной ул. и 4-й Дачной ул. | 1 | 1 | Глава МА | I-IV квартал | 117,5 | I-IV квартал | 0,0 | I-IV квартал | 0,0 |
| 12 | Выполнение работ по благоустройству внутриквартальной территории по адресу: пос. Комарово, 2 Дачная ул., напротив д.3., услуги по техническому надзора | 1 | 1 | Глава МА | II-IV квартал | 3 093,3 | II-IV квартал | 0,0 | II-IV квартал | 0,0 |
| 13 | Ремонт и замена оборудования спортивной площадки (стадион) по адресу: посёлок Комарово, Ленинградская улица, участок 1, замена травмобезопасного покрытия | 1 | 1 | Глава МА | II-IV квартал | 8 802,1 | II-IV квартал | 0,0 | II-IV квартал | 0,0 |
| 14 | Выполнение работ по благоустройству сквера ЗНОП 38-111-6 сквер б/н северо-восточнее пересечения Цветочной ул. и 5-й Дачной ул. (пос. Комарово) | 1 | 1 | Глава МА | II-IV квартал | 0,0 | II-IV квартал | 4 500,0 | II-IV квартал | 1 956,3 |
| 15 | Актуализация паспортизации территорий зеленых насаждений ЗНОП 38-111-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, услуги по техническому надзору | 1 | 1 | Глава МА | II-IV квартал |  | II-IV квартал | 0,0 | II-IV квартал | 0,0 |
| 15 | Установка информационного стенда с фотографиями героев СВО по адресу: пос. Комарово (улица Ленинградская) | 1 | 1 | Глава МА | II-IV квартал | 450,0 | II-IV квартал | 0,0 | II-IV квартал | 0,0 |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 19 | 4 539 |  |  | 34 969,9 |  | 29 647,4 |  | 28 134,1 |