Приложение №2

к Постановлению

МА МО пос. Комарово

от 25.12.2024 № 50

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК КОМАРОВО

«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Комарово, в соответствии с перечнем,

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга, внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы (далее - «Программа») |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово |
| Ответственный исполнитель Программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово |
| Цели и задачи Программы | Цель: - содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Комарово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга; Задача: - текущий ремонт, дорожного покрытия и поддержание в нормативном состоянии элементов обустройства дорог, улиц, проездов на территории ВМО поселок Комарово, обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и создание комфортных условий для проживания населения |
| Срок реализации Программы | 2024 год и плановый период 2025-2026 годы |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Удельный вес дорог в МО (кв. м.) к отремонтированным дорогам- 100%. 2. Количество средств, затраченных на одного жителя - 11 502,29 руб. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств Местного бюджета муниципального образования поселок Комарово: - 2024 год составит 16 433,3 тыс. рублей; - 2025 год составит 17 815,4 тыс. рублей; - 2026 год составит 18 526,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение качества уборки УДС, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и детского травматизма на дорогах, создание благоприятных условий для передвижения пешеходов и автотранспорта, а также улучшение экологической обстановки на прилегающих к УДС территориях |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга |

Основные меры правового регулирования муниципальной Программы

Муниципальная программа «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Федеральным Законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово, муниципальными правовыми актами Муниципального совета и Местной администрации МО поселок Комарово.

Цели и задачи Программы

Цель программы:

Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Комарово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга;

Задача:

- текущий ремонт, дорожного покрытия и поддержание в нормативном состоянии элементов обустройства дорог, улиц, проездов на территории ВМО поселок Комарово, обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и создание комфортных условий для проживания населения

Ожидаемые конечные результаты Программы

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:

- повышение качества уборки УДС, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и детского травматизма на дорогах, создание благоприятных условий для передвижения пешеходов и автотранспорта, а также улучшение экологической обстановки на прилегающих к УДС территориях.

Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы 2024 год и плановый период 2025-2026 годы.

Перечень мероприятий и эффективности Программы

Перечень мероприятий Программы, объемов финансирования и исполнения представлен в приложении № 1.

Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово.

Общий объем финансирования Программы составляет:

- 2024 год составит 16 433 300,00 рублей;

- 2025 год составит 17 815 400,00 рублей;

- 2026 год составит 18 526 200,00 рублей.

# Приложение № 1 к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово, в соответствии с перечнем,

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты |  | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м. | Кол-во у.е./шт. |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  |
| 1. | Содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования: | 94 745 | 39 | Глава МА | I-IV квартал | 16 248,3 | I-IV квартал | 17 715,4 | I-IV квартал | 18 426,2 |
| 1.1 | Зимняя и летняя уборка дорог, в том числе обеспечение содержания искусственных дорожных сооружений в части, касающейся выполнения работ по очистке, механизированной очистке, обеспыливанию, механизированной снегоочистке, расчистке от снежных заносов, борьбе с зимней скользкостью, погрузке и вывозу снега, распределение противогололёдных материалов, очистке от снега и льда, борьбе с наледями, выполняемых на искусственных дорожных сооружениях, в соответствии с адресными перечнями дорог, а также адресными перечнями искусственных дорожных сооружений, подлежащих содержанию | 94 745 | 39 | Глава МА | I-IV квартал | 8 021,5 | I-IV квартал | 17 615,4 | I-IV квартал | 18 326,2 |
| 1.2 | Ремонт дорог с а/б покрытием картами, очистку, восстановление геометрии канав, ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием, прочие работы по содержанию дорог, предусмотренные Приказом Минтранса № 402 от 16 ноября 2012 года «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». | 45 425 | 19 | Глава МА | II-IV квартал | 8 226,8 | II-IV квартал | 0 | II-IV квартал | 0 |
| 2 | Технический надзор за выполненные работы | 45 425 | 19 | Глава МА | I-IV квартал | 185,0 | I-IV квартал | 100,0 | I-IV квартал | 100,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 16 433,3 |  | 17 815,4 |  | 18 526,2 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

Адресная программа

на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Комарово в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга на 2024 год

| №п/п | Наименование дорог, расположенных в пределах границ МО | Протяженность, м | Проезжая часть, кв. м. | Тип покрытия | Группа дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 6-я аллея (от 1-й Дачной ул. до 2-й Дачной ул.) | 240,95 | 867 | а/б | Г |
| 2 | 7-я аллея (от 1-й Дачной ул. до 2-й Дачной ул. на границе с садоводством "Дружба") | 300,36 | 895 | а/б | Г |
| 3 | ул. Валиева (от Привокзальной ул. до ул. Танкистов) | 1526,60 | 4577 | а/б; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак | Г |
| 4 | ул. Васильева (от Привокзальной ул. до ул. Выборгской) | 630,00 | 2868 | а/б; бетонные плиты; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 5 | ул. Водопьянова (от ул. Пушкина за Сосновую ул.) | 481,00 | 1641 | а/б | Г |
| 6. | Выборгская ул. (пересекает ул. Васильева до Саперной ул.) | 1254,00 | 3308 | а/б; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 7 | ул. Громыхалова (от Привокзальной ул. за ул. Пограничную) | 1289,50 | 4863 | а/б; бетонные плиты; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 8 | 1-я Дачная ул. (от Привокзальной ул. до Щучьего озера) | 2455,80 | 8844 | а/б | Г |
| 9 | 2-я Дачная ул. (от Привокзальной ул. за ул. Косую) | 1917,00 | 6639 | а/б | Г |
| 10 | 3-я Дачная ул. (от ул. Островского на север) | 1099,70 | 3194 | грунт | Г |
| 11 | 4-я Дачная ул. (от Привокзальной ул. за ул. Островского) | 608,80 | 1978 | а/б; грунт | Г |
| 12 | 5-я Дачная ул. (от дома «№ 46 по Привокзальной ул. до Цветочной ул.) | 262,71 | 875 | а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак | Г |
| 13 | 2-й Дачный пер. (от 2-ой Дачной ул. до 3-й Дачной ул.) | 116,16 | 428 | а/б; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 14 | пер.Ильича (от ул. Водопьянова до ул. Лесной) | 212,85 | 640 | а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 15 | Косая ул. (от 2-й Дачной ул. до 1-й Дачной ул.) | 190,00 | 849 | а/б | Г |
| 16 | ул. Кривцова (от Привокзальной ул. до ул. Цветочной) | 348,00 | 2009 | а/б | Г |
| 17 | Кудринская ул. (от Привокзальной ул. до ул. Сосновой) | 190,00 | 670 | а/б; грунт | Г |
| 18 | Ленинградская ул. (от 2-й Дачной ул. до Саперной ул.) | 1857,90 | 8058 | а/б; бетонные плиты; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 19 | Лесная ул. (от Привокзальной ул. за ул. Сосновую) | 852,00 | 3520 | а/б; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 20 | пер.Осипенко (от Кудринского пер. до Озерной ул.) | 300,00 | 1200 | а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 21 | ул. Осипенко (от ул. Морской за пер. Осипенко) | 827,50 | 2905 | а/б; бетонные плиты; грунт | Г |
| 22 | пер. Островского (от 2-й Дачной ул. до 1-й Дачной ул.) | 180,00 | 764 | а/б | Г |
| 23 | ул.Островского (от ул. Водопьянова до 4-й Дачной ул.) | 714,40 | 3032 | а/б; бетонные плиты; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 24 | Пограничная ул. (от ул. Юрия Германа до ул. Валиева) | 495,00 | 1637 | а/б; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 25 | проезд без названия (от 7-й аллеи до леса) | 354,06 | 1017 | а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак | Г |
| 26 | проезд без названия (от 7-й аллеи до леса) | 422,77 | 1182 | а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак | Г |
| 27 | проезд без названия (от 7-й аллеи до леса) | 446,61 | 1264 | а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 28 | проезд без названия (от 2-й Дачной ул. в направлении 3-й Дачной ул.) | 81,90 | 255 | а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак | Г |
| 29 | проезд без названия (от ул.Кривцова до 5-й Дачной ул.) | 153,30 | 311 | грунт | Г |
| 30 | ул. Пушкина (от ул. 2-й Дачной до Школьной ул.) | 498,00 | 1674 | а/б; бетонные плиты; грунт | Г |
| 31 | Сапёрный пер. (от ул. Валиева до Саперной ул.) | 207,72 | 514 | грунт | Г |
| 32 | Сапёрная ул. (от Привокзальной ул. до ул. Пограничной) | 766,70 | 2859 | а/б; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 33 | Северная ул. (от 2-й Дачной до Морской ул.) | 270,00 | 1044 | а/б; бетонные плиты; грунт | Г |
| 34 | Сосновая ул. (от ул. Водопьянова до Озерной ул.) | 493,00 | 2172 | а/б; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 35 | ул.Танкистов (от ул. Васильева до Саперной ул.) | 622,00 | 2680 | а/б; бетонные плиты; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 36 | Цветочная ул. (от 2-й Дачной ул. до ул. Саперной) | 2136,80 | 8357 | а/б; бетонные плиты; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 37 | ул.Чкалова (от 2-й Дачной ул. до 1-й Дачной ул.) | 190,00 | 855 | а/б | Г |
| 38 | Школьная ул. (от Привокзальной ул. до ул. Осипенко) | 604,00 | 2840 | а/б; грунт | Г |
| 39. | ул.Юрия Германа (от ул. Цветочной до ул. Пограничной | 393,60 | 1464 | а/б; бетонные плиты; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
|  |  | 25 990,69 | 94 745 м2 |  |  |

Адресная программа

на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга на 2025 год.

| №п/п | Наименование дорог, расположенных в пределах границ МО | Протяженность, м | Проезжая часть, кв. м. | Тип покрытия | Группа дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 6-я аллея (от 1-й Дачной ул. до 2-й Дачной ул.) | 240,95 | 867 | а/б | Г |
| 2 | 7-я аллея (от 1-й Дачной ул. до 2-й Дачной ул. на границе с садоводством "Дружба") | 300,36 | 895 | а/б | Г |
| 3 | ул. Валиева (от Привокзальной ул. до ул. Танкистов) | 1526,60 | 4577 | а/б; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак | Г |
| 4 | ул. Васильева (от Привокзальной ул. до ул. Выборгской) | 630,00 | 2868 | а/б; бетонные плиты; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 5 | ул. Водопьянова (от ул. Пушкина за Сосновую ул.) | 481,00 | 1641 | а/б | Г |
| 6. | Выборгская ул. (пересекает ул. Васильева до Саперной ул.) | 1254,00 | 3308 | а/б; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 7 | ул. Громыхалова (от Привокзальной ул. за ул. Пограничную) | 1289,50 | 4863 | а/б; бетонные плиты; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 8 | 1-я Дачная ул. (от Привокзальной ул. до Щучьего озера) | 2455,80 | 8844 | а/б | Г |
| 9 | 2-я Дачная ул. (от Привокзальной ул. за ул. Косую) | 1917,00 | 6639 | а/б | Г |
| 10 | 3-я Дачная ул. (от ул. Островского на север) | 1099,70 | 3194 | грунт | Г |
| 11 | 4-я Дачная ул. (от Привокзальной ул. за ул. Островского) | 608,80 | 1978 | а/б; грунт | Г |
| 12 | 5-я Дачная ул. (от дома «№ 46 по Привокзальной ул. до Цветочной ул.) | 262,71 | 875 | а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак | Г |
| 13 | 2-й Дачный пер. (от 2-ой Дачной ул. до 3-й Дачной ул.) | 116,16 | 428 | а/б; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 14 | пер.Ильича (от ул. Водопьянова до ул. Лесной) | 212,85 | 640 | а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 15 | Косая ул. (от 2-й Дачной ул. до 1-й Дачной ул.) | 190,00 | 849 | а/б | Г |
| 16 | ул. Кривцова (от Привокзальной ул. до ул. Цветочной) | 348,00 | 2009 | а/б | Г |
| 17 | Кудринская ул. (от Привокзальной ул. до ул. Сосновой) | 190,00 | 670 | а/б; грунт | Г |
| 18 | Ленинградская ул. (от 2-й Дачной ул. до Саперной ул.) | 1857,90 | 8058 | а/б; бетонные плиты; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 19 | Лесная ул. (от Привокзальной ул. за ул. Сосновую) | 852,00 | 3520 | а/б; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 20 | пер.Осипенко (от Кудринского пер. до Озерной ул.) | 300,00 | 1200 | а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 21 | ул. Осипенко (от ул. Морской за пер. Осипенко) | 827,50 | 2905 | а/б; бетонные плиты; грунт | Г |
| 22 | пер. Островского (от 2-й Дачной ул. до 1-й Дачной ул.) | 180,00 | 764 | а/б | Г |
| 23 | ул.Островского (от ул. Водопьянова до 4-й Дачной ул.) | 714,40 | 3032 | а/б; бетонные плиты; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 24 | Пограничная ул. (от ул. Юрия Германа до ул. Валиева) | 495,00 | 1637 | а/б; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 25 | проезд без названия (от 7-й аллеи до леса) | 354,06 | 1017 | а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак | Г |
| 26 | проезд без названия (от 7-й аллеи до леса) | 422,77 | 1182 | а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак | Г |
| 27 | проезд без названия (от 7-й аллеи до леса) | 446,61 | 1264 | а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 28 | проезд без названия (от 2-й Дачной ул. в направлении 3-й Дачной ул.) | 81,90 | 255 | а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак | Г |
| 29 | проезд без названия (от ул.Кривцова до 5-й Дачной ул.) | 153,30 | 311 | грунт | Г |
| 30 | ул. Пушкина (от ул. 2-й Дачной до Школьной ул.) | 498,00 | 1674 | а/б; бетонные плиты; грунт | Г |
| 31 | Сапёрный пер. (от ул. Валиева до Саперной ул.) | 207,72 | 514 | грунт | Г |
| 32 | Сапёрная ул. (от Привокзальной ул. до ул. Пограничной) | 766,70 | 2859 | а/б; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 33 | Северная ул. (от 2-й Дачной до Морской ул.) | 270,00 | 1044 | а/б; бетонные плиты; грунт | Г |
| 34 | Сосновая ул. (от ул. Водопьянова до Озерной ул.) | 493,00 | 2172 | а/б; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 35 | ул.Танкистов (от ул. Васильева до Саперной ул.) | 622,00 | 2680 | а/б; бетонные плиты; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 36 | Цветочная ул. (от 2-й Дачной ул. до ул. Саперной) | 2136,80 | 8357 | а/б; бетонные плиты; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 37 | ул.Чкалова (от 2-й Дачной ул. до 1-й Дачной ул.) | 190,00 | 855 | а/б | Г |
| 38 | Школьная ул. (от Привокзальной ул. до ул. Осипенко) | 604,00 | 2840 | а/б; грунт | Г |
| 39. | ул.Юрия Германа (от ул. Цветочной до ул. Пограничной | 393,60 | 1464 | а/б; бетонные плиты; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
|  |  | 25 990,69 | 94745 м2 |  |  |

Адресная программа

на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга на 2026 год.

| №п/п | Наименование дорог, расположенных в пределах границ МО | Протяженность, м | Проезжая часть, кв. м. | Тип покрытия | Группа дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 6-я аллея (от 1-й Дачной ул. до 2-й Дачной ул.) | 240,95 | 867 | а/б | Г |
| 2 | 7-я аллея (от 1-й Дачной ул. до 2-й Дачной ул. на границе с садоводством "Дружба") | 300,36 | 895 | а/б | Г |
| 3 | ул. Валиева (от Привокзальной ул. до ул. Танкистов) | 1526,60 | 4577 | а/б; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак | Г |
| 4 | ул. Васильева (от Привокзальной ул. до ул. Выборгской) | 630,00 | 2868 | а/б; бетонные плиты; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 5 | ул. Водопьянова (от ул. Пушкина за Сосновую ул.) | 481,00 | 1641 | а/б | Г |
| 6. | Выборгская ул. (пересекает ул. Васильева до Саперной ул.) | 1254,00 | 3308 | а/б; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 7 | ул. Громыхалова (от Привокзальной ул. за ул. Пограничную) | 1289,50 | 4863 | а/б; бетонные плиты; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 8 | 1-я Дачная ул. (от Привокзальной ул. до Щучьего озера) | 2455,80 | 8844 | а/б | Г |
| 9 | 2-я Дачная ул. (от Привокзальной ул. за ул. Косую) | 1917,00 | 6639 | а/б | Г |
| 10 | 3-я Дачная ул. (от ул. Островского на север) | 1099,70 | 3194 | грунт | Г |
| 11 | 4-я Дачная ул. (от Привокзальной ул. за ул. Островского) | 608,80 | 1978 | а/б; грунт | Г |
| 12 | 5-я Дачная ул. (от дома «№ 46 по Привокзальной ул. до Цветочной ул.) | 262,71 | 875 | а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак | Г |
| 13 | 2-й Дачный пер. (от 2-ой Дачной ул. до 3-й Дачной ул.) | 116,16 | 428 | а/б; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 14 | пер.Ильича (от ул. Водопьянова до ул. Лесной) | 212,85 | 640 | а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 15 | Косая ул. (от 2-й Дачной ул. до 1-й Дачной ул.) | 190,00 | 849 | а/б | Г |
| 16 | ул. Кривцова (от Привокзальной ул. до ул. Цветочной) | 348,00 | 2009 | а/б | Г |
| 17 | Кудринская ул. (от Привокзальной ул. до ул. Сосновой) | 190,00 | 670 | а/б; грунт | Г |
| 18 | Ленинградская ул. (от 2-й Дачной ул. до Саперной ул.) | 1857,90 | 8058 | а/б; бетонные плиты; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 19 | Лесная ул. (от Привокзальной ул. за ул. Сосновую) | 852,00 | 3520 | а/б; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 20 | пер.Осипенко (от Кудринского пер. до Озерной ул.) | 300,00 | 1200 | а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 21 | ул. Осипенко (от ул. Морской за пер. Осипенко) | 827,50 | 2905 | а/б; бетонные плиты; грунт | Г |
| 22 | пер. Островского (от 2-й Дачной ул. до 1-й Дачной ул.) | 180,00 | 764 | а/б | Г |
| 23 | ул.Островского (от ул. Водопьянова до 4-й Дачной ул.) | 714,40 | 3032 | а/б; бетонные плиты; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 24 | Пограничная ул. (от ул. Юрия Германа до ул. Валиева) | 495,00 | 1637 | а/б; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 25 | проезд без названия (от 7-й аллеи до леса) | 354,06 | 1017 | а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак | Г |
| 26 | проезд без названия (от 7-й аллеи до леса) | 422,77 | 1182 | а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак | Г |
| 27 | проезд без названия (от 7-й аллеи до леса) | 446,61 | 1264 | а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 28 | проезд без названия (от 2-й Дачной ул. в направлении 3-й Дачной ул.) | 81,90 | 255 | а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак | Г |
| 29 | проезд без названия (от ул.Кривцова до 5-й Дачной ул.) | 153,30 | 311 | грунт | Г |
| 30 | ул. Пушкина (от ул. 2-й Дачной до Школьной ул.) | 498,00 | 1674 | а/б; бетонные плиты; грунт | Г |
| 31 | Сапёрный пер. (от ул. Валиева до Саперной ул.) | 207,72 | 514 | грунт | Г |
| 32 | Сапёрная ул. (от Привокзальной ул. до ул. Пограничной) | 766,70 | 2859 | а/б; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 33 | Северная ул. (от 2-й Дачной до Морской ул.) | 270,00 | 1044 | а/б; бетонные плиты; грунт | Г |
| 34 | Сосновая ул. (от ул. Водопьянова до Озерной ул.) | 493,00 | 2172 | а/б; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 35 | ул.Танкистов (от ул. Васильева до Саперной ул.) | 622,00 | 2680 | а/б; бетонные плиты; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 36 | Цветочная ул. (от 2-й Дачной ул. до ул. Саперной) | 2136,80 | 8357 | а/б; бетонные плиты; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
| 37 | ул.Чкалова (от 2-й Дачной ул. до 1-й Дачной ул.) | 190,00 | 855 | а/б | Г |
| 38 | Школьная ул. (от Привокзальной ул. до ул. Осипенко) | 604,00 | 2840 | а/б; грунт | Г |
| 39. | ул.Юрия Германа (от ул. Цветочной до ул. Пограничной | 393,60 | 1464 | а/б; бетонные плиты; а/б крошка, щебень, гравий, отсев, шлак; грунт | Г |
|  |  | 25 990,69 | 94745 м2 |  |  |